小青囊

小青囊项目重构开发方案

产品、内容、架构、播放器、匹配、安全与实施路线

版本 1.0

2026-08-25

版本：1.0

日期：2026-08-25

状态：实施基线

# 1. 重构目标

将现有“人体图＋AI 对话＋三分钟仪式＋体质档案＋打卡激励”的原型，重构为“中式日常养护技能库”。用户通过人体部位、日常场景或文字描述找到经人工审核的技能，并由通用播放器逐步完成操作。

核心原则：

内容来自公众号原文、作者经验和审核流程，不由 AI 创造；

AI 可选，只负责理解与检索；

安全判断先于匹配；

一个通用播放器承载所有技能，不为每个方法开发页面；

功能信息优先于品牌氛围；

指令必须具体、短、醒目；

方案时长和步骤结构由真实内容决定，不强制三分钟；

第一阶段先建立内容样板和播放器，再扩大内容规模。

# 2. 现状判断

## 2.1 可复用资产

uni-app、Vue 3、TypeScript 的跨端基础；

typings → data → utils → components → pages 单向分层；

人体图正背面热区；

文字输入和规则匹配入口；

安全词优先拦截机制；

URL query 页面传参方式；

本地存储封装；

内容合规扫描脚本；

准备页、播放器和完成反馈的页面骨架。

## 2.2 需要替换或退出主流程

AI 生成的方案名称、步骤和推荐理由；

固定的调息 60 秒、动作 90 秒、收尾 30 秒结构；

“仪式”作为播放器主叙事；

体质测试和体质推荐；

蓄电条、竹叶日历等核心路径之外的激励；

过多文艺化表达；

部位页多个平级方案带来的选择负担；

依靠 aliases/scenarios 直接匹配未经审核内容的方式。

旧功能先从主导航和首页退出，待新主路径稳定后再决定删除、归档或重新利用。旧数据在迁移完成前保留备份，不直接破坏性删除。

# 3. 目标用户路径

## 3.1 人体图路径

- 用户点击身体部位；

- 系统展示该部位常见日常场景；

- 信息足够时直接显示一个首选技能；

- 信息不足时最多追问一次；

- 用户查看材料、姿势和关键提醒；

- 进入通用播放器逐步操作；

- 完成后提交简单体验反馈。

## 3.2 文字路径

- 用户输入一句自然语言；

- 首先进行安全判断；

- 提取部位、日常感受、场景和限制条件；

- 展示“系统理解”，允许用户纠正；

- 从已发布技能中返回一个首选结果；

- 无匹配时如实说明，不生成方法。

## 3.3 安全终止路径

命中超出日常养护范围的表达时，立即终止匹配，不展示技能或通用兜底，使用固定安全提示。安全路径永久免费、不可被 AI 覆盖、不可通过提示词绕过。

# 4. 目标信息架构

## 首页

一句话输入框；

正面／背面人体图；

高频场景快捷入口；

最近使用与收藏（有数据时出现）；

简洁的使用范围说明。

## 匹配结果页

系统理解：部位、场景和限制；

一个首选技能；

时间、姿势、材料和技能类型；

“直接跟着做”；

“理解不对”和“看看其他方法”；

必要安全提示。

## 准备页

所需材料；

起始姿势；

开始前检查；

关键注意事项；

“我准备好了”。

不提前展示全部长步骤，避免重新产生公众号式阅读负担。

## 通用播放器

当前步骤与总步骤；

大号动作标题；

一至两句操作指令；

定位图、动作图、动画或视频；

时间、次数或手动完成状态；

力度和方向提示；

上一步、暂停／继续、下一步；

换边振动或提示音；

可选语音；

明确的停止入口。

## 技能库

按身体部位、日常场景和技能类型浏览；

免费、会员和专题标签；

收藏、最近使用和内容更新时间；

查看来源文章。

## 我的

收藏；

最近使用；

会员状态；

使用说明、隐私、免责声明和反馈。

不再以体质问卷和打卡电量作为主要档案。

# 5. 新领域模型

新模型放在 typings/models.ts，作为所有层的唯一数据契约。

export type SkillRiskLevel = 'low' | 'reviewed' | 'restricted'
export type SkillStatus = 'draft' | 'review' | 'approved' | 'published' | 'archived'
export type SkillStepType =
  | 'prepare'
  | 'locate'
  | 'action'
  | 'hold'
  | 'repeat'
  | 'switch-side'
  | 'breath'
  | 'rest'
  | 'manual'
  | 'finish'

export interface SkillMaterial {
  name: string
  specification?: string
  amount?: string
  preparation?: string
  caution?: string
}

export interface SkillStep {
  id: string
  type: SkillStepType
  title: string
  instruction: string
  durationSec?: number
  repetitions?: number
  side?: 'left' | 'right' | 'both' | 'none'
  force?: 'light' | 'medium' | 'reviewed-strong'
  direction?: string
  media?: { type: 'image' | 'animation' | 'video'; src: string; alt: string }
  voiceText?: string
  normalFeeling?: string
  reduceForceWhen?: string[]
  stopWhen?: string[]
  skippable: boolean
  advance: 'auto' | 'manual'
}

export interface WellnessSkill {
  id: string
  name: string
  summary: string
  areaIds: string[]
  sceneIds: string[]
  aliases: string[]
  posture: 'sitting' | 'standing' | 'lying' | 'mixed' | 'any'
  environment: string[]
  materials: SkillMaterial[]
  preparation: string[]
  cautions: string[]
  stopWhen: string[]
  steps: SkillStep[]
  riskLevel: SkillRiskLevel
  status: SkillStatus
  source: {
    title: string
    author: string
    publishedAt?: string
    url?: string
    rightsConfirmed: boolean
  }
  review: {
    contentReviewer: string
    safetyReviewer: string
    reviewedAt: string
    version: string
  }
  access: 'free' | 'member' | 'pack'
  packIds?: string[]
}

总时长由所有 durationSec 相加计算。次数型或手动步骤不强行换算时间。播放器根据 type 决定呈现方式。

# 6. 数据目录重构

建议逐步调整为：

data/
  areas.ts                 身体部位
  scenes.ts                日常场景
  skills/                  已审核技能
    index.ts
    skill-xxx.ts
  topics.ts                专题包
  safety.ts                安全规则与固定话术
  compliance.ts            禁用表达与公共说明
  legacy/                  迁移期旧方案，只读

技能数量较少时继续使用 TypeScript 数据文件；达到约 30～50 个并形成稳定生产流程后，再建设内容后台或生成器。页面不得直接维护技能正文。

# 7. 匹配引擎

## 7.1 第一阶段：无 AI 规则匹配

匹配顺序：

- 安全规则；

- 精确技能别名；

- 部位＋场景；

- 部位＋环境或姿势限制；

- 只缺一个关键字段时追问一次；

- 无匹配时返回空结果。

候选技能必须满足：status === 'published'、风险级别允许自助展示、材料和环境要求符合、未命中禁用条件。

排序建议：安全且无需材料优先、匹配字段更多优先、编辑策展顺序优先、用户最近使用只作轻度加权。第一版不使用黑箱推荐。

## 7.2 后续可选 AI

AI 只输出结构化槽位：部位、场景、姿势、环境和限制条件。技能 ID 必须经过本地白名单校验；技能名称、步骤、安全信息、时长和推荐文本均来自审核数据。

接入条件：规则未命中率较高、有真实查询样本、资质和备案路径明确、输入输出安全链完整。未满足条件时不接入。

# 8. 播放器状态机

建议状态：

loading → ready → playing ↔ paused → completed → feedback
                     ↓
                  stopped

播放器维护：当前步骤索引、当前步骤剩余时间、已完成次数、播放状态、语音状态和用户停止原因。

关键规则：

自动步骤结束后振动并进入下一步；

手动步骤等待用户确认；

换边必须成为显式步骤；

暂停后计时停止；

页面进入后台时自动暂停；

返回上一步应重置该步计时；

用户随时可以停止；

红色或 restricted 技能不进入普通播放器；

技能正文不存在或版本无效时禁止开始。

# 9. 视觉与文案原则

信息优先级固定为：当前动作、动作示意、时间或次数、安全提示、操作控制、品牌氛围。

一屏一个动作；

标题大、指令短；

功能文案独立完整，品牌文案不得替代指令；

不使用“越痛越有效”等诱导；

不用文艺名称掩盖技能内容；

默认名称采用“姿势／部位＋动作”，例如“坐姿肩颈舒展”；

竹青与米白视觉可保留，但不新增无功能装饰；

动画和语音服务于定位、节奏和换边，不用于制造冗长仪式。

# 10. 内容资产与素材策略

建立公共素材库，复用坐稳、站稳、闭眼、搓手、换边、呼吸等通用动作。每个媒体文件必须有用途、版权状态、替代文字和关联步骤。

首批素材优先级：清晰静态图 > 简短动作动画 > 语音 > 长视频。静态图便于快速验证；复杂动作验证后再升级动画或视频。

# 11. 商业化预留

第一版模型直接支持 free/member/pack，但安全提醒和安全终止永不付费。

免费：搜索、安全判断、每个主要部位至少一个完整技能；

会员：完整技能库、语音、收藏同步、持续更新；

专题包：按场景组织的一次性购买内容；

付费墙在用户完成免费价值体验后出现；

不以“更精准诊断”或“更强效果”作为会员权益。

支付实现必须等主体、类目和平台规则确认后再开发，避免将架构绑定到单一支付渠道。

# 12. 分阶段实施计划

## 阶段 0：基线冻结与内容准备

保存当前版本和旧数据；

新增产品与技能标准文档；

选择一个 A 级样板技能；

完成作者补充问卷、授权与审核；

定稿图片和逐步脚本。

交付：一份可以不看原文独立完成的真实技能脚本。

## 阶段 1：领域模型与样板播放器

新增 WellnessSkill 等模型；

建立新的技能数据目录；

改造准备页；

重写播放器为任意步骤状态机；

支持时间、次数、手动、换边、暂停和上一步；

加入图片和可选语音字段；

完成一个真实样板技能。

验收：非编辑用户可以按播放器独立完成，过程中无需返回原文。

## 阶段 2：首页与匹配结果重构

首页聚焦人体图、文字输入和高频场景；

新建统一匹配结果页；

首选技能直接开始，其他技能弱化；

加入“理解不对”纠错；

规则引擎只检索已发布技能；

安全路径彻底独立。

验收：从输入到开始技能不超过三次主要操作。

## 阶段 3：首批内容与技能库

制作 10 个 A 级技能；

建立部位、场景和专题浏览；

加入来源、版本和更新记录；

增加收藏、最近使用和简单反馈；

对真实查询进行未命中统计。

验收：核心部位均有免费可用技能，所有技能通过内容与安全审核。

## 阶段 4：内容生产工具

技能表单编辑或外部表格导入；

素材选择与预览；

审核状态和版本管理；

自动生成 TypeScript/JSON 内容包；

发布前合规、字段完整性和媒体检查。

## 阶段 5：商业化与可选 AI

确认主体、类目、支付和自动续费规则；

上线会员与专题包；

根据未命中样本评估 AI 必要性；

如接入 AI，只开放结构化理解与检索；

建立投诉、退款、隐私和内容下线流程。

# 13. 技术实施约束

保持项目零 npm 依赖，不运行安装或 npm 脚本；

继续使用 HBuilderX 构建；

所有持久化通过 utils/storage.ts；

页面不包含匹配和安全业务规则；

动态尺寸使用 utils/upx.ts；

设计令牌统一维护在 App.vue；

新增技能必须通过字段完整性校验和 node scripts/check-content.js；

安全词与固定话术保持唯一来源；

旧数据迁移期间不得静默改变已确认内容。

# 14. 测试与验收

## 内容测试

缺少材料、步骤、审核或停止条件时构建失败；

AI 或接口返回未知技能 ID 时拒绝展示；

未发布技能不能被搜索；

restricted 技能不能进入普通播放器。

## 播放器测试

3、4、6、8 步技能均可播放；

时间型、次数型、手动型和换边型步骤正确；

暂停、恢复、上一步和下一步不丢状态；

进入后台自动暂停；

页面退出后计时器清理；

图片缺失时显示可理解的文字替代；

小程序、H5 和 App 的布局与交互可用。

## 安全测试

高风险表达终止推荐；

安全提示不能被付费墙覆盖；

无匹配不返回通用方法；

所有正式文字通过合规扫描；

注意事项在开始前可见；

用户能够随时停止。

## 用户测试

用户不看原文能够完成；

能找到正确位置；

能理解力度、方向、时间和换边；

中途不需要询问“下一步做什么”；

能分辨正常感受与停止信号；

从入口到开始不超过三次主要操作。

# 15. 数据迁移方案

- 将现有 REMEDIES 标记为 legacy，不再新增；

- 首页停止展示体质推荐；

- 新旧播放器短期并存，通过数据类型选择；

- 真实技能达到最低覆盖后切换默认首页；

- 旧功能退出主导航；

- 确认无依赖后再删除旧页面和数据；

- 删除前保留可恢复的 Git 记录和迁移说明。

# 16. 首轮开发边界

首轮只实现：新模型、一个真实技能、精简准备页、通用播放器和最小结果页。

首轮不实现：AI、大型后台、全部文章迁移、会员支付、复杂档案、社区、排行榜和游戏化激励。

是否进入下一阶段，以真实用户能否独立完成第一个技能为判断标准，而不是以页面数量或功能数量判断。

# 17. 完成定义

重构第一阶段完成必须同时满足：

使用真实、授权、已审核的内容；

不含 AI 补造的方法；

任意步骤数由一个播放器完成；

每步具备定位、动作、力度、时间或次数；

用户能暂停、回退、继续和停止；

安全规则先于匹配；

功能信息明显高于品牌包装；

一个非编辑用户能够不看公众号原文独立完成；

合规扫描通过；

原有内容和用户数据迁移可恢复。